Propuesta: Data Lakehouse corporativo

Consolidación de fuentes de datos, escalabilidad e incorporación de IA al día a día

# 1. Resumen ejecutivo

Actualmente la operación depende de reportes manuales construidos a partir de extracciones puntuales (por ejemplo, el reporte de ventas entregado en Excel a partir de un script SQL sobre la VM de ventas). Existen al menos seis sistemas fuente relevantes para el negocio, sin un repositorio central ni gobierno de datos común entre ellos.

Esta propuesta plantea construir un Data Lakehouse: un repositorio central que combina la flexibilidad de un data lake con las capacidades transaccionales y de consulta de un data warehouse, permitiendo alimentar reportes, dashboards y, a futuro, modelos de predicción e inteligencia artificial aplicada al día a día del negocio (chatbot interno, detección de anomalías, pronósticos).

Se evalúan dos rutas de implementación — AWS y Microsoft Azure — considerando que la empresa ya cuenta con una suscripción empresarial activa en Azure donde residen la VM del portal de ventas y del CRM. La recomendación y los próximos pasos se detallan en las secciones 4 a 7.

# 2. Contexto actual

## 2.1 Fuentes de datos identificadas

| Fuente | Motor / plataforma | Ubicación actual |
| --- | --- | --- |
| ERP | SQL Server / MySQL / Postgres (por confirmar) | Por confirmar |
| Portal de ventas | Base relacional estándar | VM en cuenta empresarial de Azure |
| CRM | Postgres (Supabase) — aplicación posiblemente en VM Azure | Supabase + posible VM en Azure |
| Portal de devoluciones | MySQL | Servidor Hostgate |
| Sistema de supervisión | Postgres (Supabase) | Supabase |
| Monitoreo | Postgres (Supabase) | Supabase |

## 2.2 Situación operativa

- Reportes actuales generados de forma manual/semi-automatizada (script SQL → archivo Excel).

- Una API de extracción ya desarrollada y documentada para el reporte de ventas, desplegada actualmente en una cuenta personal gratuita de Azure — pendiente de migrar a la cuenta empresarial.

- No existe todavía visibilidad completa de qué reportes se alimentan de cada fuente, ni un inventario formal de accesos.

- La lógica de negocio detrás de los datos de reporting reside hoy principalmente en el conocimiento del jefe directo.

# 3. Objetivo del proyecto

Construir una plataforma de datos centralizada, escalable y de bajo mantenimiento operativo, que permita:

- Consolidar las seis fuentes de datos en un único repositorio confiable.

- Reducir la dependencia de reportes manuales en Excel.

- Acercar la información a tiempo casi real (segundos a minutos) para la toma de decisiones.

- Habilitar, en una segunda fase, capacidades de inteligencia artificial: predicciones de demanda/ventas/devoluciones, detección de anomalías en monitoreo y supervisión, y un asistente conversacional interno sobre los datos del negocio.

- Minimizar la carga de administración de infraestructura, priorizando servicios totalmente gestionados dado el tamaño actual del equipo técnico.

# 4. Evaluación de plataforma: AWS vs. Azure

El diseño técnico original se planteó sobre AWS por ser el estándar de facto en soluciones de lakehouse abierto. Sin embargo, dado que la empresa ya opera una suscripción empresarial en Azure —donde residen al menos dos de las seis fuentes—, vale la pena comparar ambas rutas antes de comprometer una decisión.

| Criterio | AWS (cuenta nueva) | Azure (cuenta empresarial existente) |
| --- | --- | --- |
| Costo de arranque | Requiere alta de cuenta nueva; sin descuentos previos | Aprovecha el acuerdo empresarial ya negociado; evita doble facturación de dos nubes |
| Fuentes ya en la nube | Ninguna | Portal de ventas y (posiblemente) CRM ya están en esta cuenta |
| Conectividad de red | Todas las fuentes requieren salida a internet o VPN hacia AWS | Las fuentes ya alojadas en Azure se conectan de forma nativa; Supabase y Hostgate igual requieren conexión externa en ambos casos |
| Formato de tabla lakehouse | Apache Iceberg (Glue + Athena) | Delta Lake (Microsoft Fabric / Synapse), estándar abierto equivalente |
| Ingesta CDC | AWS DMS | Azure Data Factory (conectores CDC) / Fabric |
| Consulta SQL | Amazon Athena / Redshift Spectrum | Microsoft Fabric Lakehouse / Synapse Analytics |
| Predicciones (ML) | Amazon Forecast / SageMaker Canvas | Azure Machine Learning / Fabric Data Science |
| IA generativa / chatbot | Amazon Bedrock | Azure OpenAI Service |
| Detección de anomalías | Amazon Lookout for Metrics | Capacidades dentro de Fabric Real-Time Intelligence / Azure ML (a validar vigencia del servicio) |
| Gobierno de datos | AWS Lake Formation | Microsoft Purview |
| Curva de aprendizaje del equipo | Nueva nube completa por aprender | Equipo ya tiene primer contacto (API desplegada en Azure) |

Nota: los nombres de servicios de Azure orientados a IA generativa y detección de anomalías cambian con frecuencia; se recomienda validar la oferta vigente directamente en la documentación de Microsoft antes de comprometer la arquitectura final.

# 5. Recomendación

Con la información disponible, construir sobre la cuenta empresarial de Azure existente es la ruta de menor fricción: evita administrar dos proveedores de nube en paralelo, aprovecha un contrato ya negociado y reduce la complejidad de conectividad para las fuentes que ya residen ahí. Azure ofrece un stack de lakehouse funcionalmente equivalente al de AWS (Delta Lake en lugar de Iceberg, Azure Data Factory en lugar de AWS DMS, Azure OpenAI en lugar de Bedrock).

Esta recomendación queda condicionada a dos validaciones pendientes, detalladas en la sección 7:

- Confirmar el costo mensual real actual de la cuenta empresarial de Azure y el margen disponible dentro del acuerdo contractual.

- Confirmar con el jefe directo y con TI si existe alguna razón estratégica (contractual, de seguridad, o de otro proyecto en curso) para preferir un proveedor distinto.

# 6. Arquitectura propuesta (alto nivel)

Independientemente del proveedor final, el flujo de datos propuesto es el mismo:

- Las seis fuentes de datos se replican de forma continua (CDC, segundos a minutos de latencia) hacia el lakehouse, sin afectar los sistemas transaccionales.

- El lakehouse almacena los datos en un formato abierto (Iceberg o Delta Lake) sobre almacenamiento de objetos, organizado en capas: datos crudos, datos validados y datos listos para consumo.

- Un catálogo de datos central permite que herramientas de BI, ciencia de datos e IA generativa consulten la misma fuente de verdad, sin duplicar información.

- Sobre esa capa de consumo se conectan: reportes y dashboards (reemplazando el proceso manual en Excel), modelos de predicción, y un asistente conversacional interno.

# 7. Plan de acción inmediato

| # | Acción | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Migrar la API de extracción actual de la cuenta personal a la cuenta empresarial de Azure | Tú, con apoyo de TI |
| 2 | Solicitar a TI el costo mensual actual desglosado de la suscripción empresarial de Azure | TI / Administración de la cuenta |
| 3 | Solicitar inventario de recursos existentes en la cuenta empresarial (VMs, bases de datos, servicios) | TI |
| 4 | Confirmar con el jefe directo el mapa de reportes actuales y las reglas de negocio detrás de cada uno | Jefe directo |
| 5 | Definir responsables funcionales y técnicos de cada una de las seis fuentes de datos | Jefe directo / TI |
| 6 | Validar conectividad de red disponible hacia ERP, Hostgate y Supabase (accesos actualmente cerrados) | TI |
| 7 | Con base en el costo real y la validación anterior, confirmar la elección definitiva de plataforma (Azure vs. AWS) | Jefe directo (decisión de negocio) |

Este documento resume el análisis realizado hasta la fecha y está preparado para servir de base a la conversación con el jefe directo y el equipo de TI.